Barciany, 08.11.2016r.

**ZAPYTANIE OFERTOWE nr EOG/03/16**

**Zatrudnienie Inspektora nadzoru inwestorskiego – III etap Projektu**

*(dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro)*

**Formularz oferty**

**1. Nazwa i adres zamawiającego:**

Gmina Barciany

ul. Szkolna 3, 11-410 Barciany

NIP 742-207-69-63

tel. (89)753-10-03 fax. (89)753-13-11

e-mail: [sekretariat@barciany.pl](mailto:sekretariat@barciany.pl)

**2. Przedmiot zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie osoby prowadzącej działalność gospodarczą na stanowisku Inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn. „Montaż instalacji klimatyzacyjnej, paneli PV o mocy 29 kWp, wymiana oświetlenia wewnętrznego i docieplenie poddasza w budynku Urzędu Gminy w Barcianach.”

Zadanie jest realizowane w ramach rozszerzonego zakresu (III etap termomodernizacji) Projektu pn. *„Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Barciany, w miejscowościach Drogosze, Mołtajny, Winda ".* Celem rozszerzonego zakresu projektu jest poprawa efektywności energetycznej dodatkowego budynku użyteczności publicznej - Urzędu Gminy w Barcianach, ul. Szkolna 3, położonego w Gminie Barciany.

Projekt korzysta z dofinansowania pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) na lata 2009-2014..

**2a. Dodatkowa specyfikacja/opis przedmiotu zamówienia**

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru III etapu robót termomodernizacyjnych realizowanych w ramach Projektu, w budynku Urzędu Gminy w Barcianach, w Gminie Barciany, powiat kętrzyński. ***Zakres i rodzaj robót instalacyjno-budowlanych jest wyszczególniony we „Wniosku o rozszerzenie zakresu Projektu” stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. Projekt realizowany w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.***

**Zakres obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego:**

1. Udzielanie odpowiedzi dotyczących części technicznej dokumentacji SIWZ w postępowaniu przetargowym na wyłonienie wykonawcy Zadania wskazanego w pkt 2 zapytania ofertowego.
2. Reprezentowanie Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z programem funkcjonalno-użytkowym, projektami wykonawczymi, zasadami wiedzy technicznej, przepisami oraz zgłoszeniami zamiaru budowy.
3. Sprawdzenie oraz zatwierdzanie pod kątem merytorycznym projektów wykonawczych przedstawionych do akceptacji Zamawiającego przez wykonawcę III etapu robót termomodernizacyjnych oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji.
4. Sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowywanych wyrobów budowlanych/instalacyjnych, w tym zapobieganie zastosowaniu wadliwych i niedopuszczonych wyrobów budowlanych do stosowania w budownictwie.
5. Odbieranie robót budowlanych/instalacyjnych, w tym ulegających zakryciu i zanikających.
6. Uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych odpowiednich elementów wynikających z zakresu robót, w tym montowanych urządzeń i systemów technicznych oraz docieplenia poddasza.
7. Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót.
8. Potwierdzanie usunięcia wad.
9. Kontrolowanie faktycznego zaawansowania robót z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo –finansowym realizowanego zadania.
10. Przygotowanie protokołów odbioru robót zawierających m.in wskaźniki zgodne z Planem Wdrażania Projektu oraz audytem efektywności ekologicznej Projektu (dokumenty dostępne do wglądu na żądanie wykonawcy w siedzibie Zamawiającego).

W razie potrzeby Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie uprawniony oraz zobowiązany przez Zamawiającego do **wydawania wykonawcy robót** **poleceń/żądań** dotyczących:

1. Usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń.
2. Wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych.
3. Przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych prac instalacyjnych oraz budowlanych.
4. Przedstawienia dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów oraz zmontowanych w trakcie budowy urządzeń technicznych.
5. Dokonania poprawek, bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót.
6. Wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, jeśli ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem wykonawczym lub pozwoleniem na budowę.

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów, za których prawidłowe przeprowadzenie odpowiedzialny będzie Wykonawca:

* odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
* odbiór częściowy,
* odbiór końcowy,
* odbiór po okresie rękojmi.

Sprawdzeniu i kontroli prawidłowości wykonanych robót przez Wykonawcę będą podlegały w szczególności:

* użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy obiektów w odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentami budowy,
* jakość wykonania i dokładność prac instalacyjnych oraz wykończeniowych,
* prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia,
* poprawność połączeń funkcjonalnych, wydajność przesyłowa w sieciach,
* właściwy poziom oświetlenia (natężenie, rozkład) w pomieszczeniach, w których zamontowano nowe oprawy i/lub wykonano nową instalację oświetleniową, zgodny z obowiązującymi normami i przepisami BHP.

**3. Termin realizacji zamówienia:**

Od dnia podpisania umowy do dnia dokonania ostatecznego, protokolarnego odbioru robót zadania pn. „Montaż instalacji klimatyzacyjnej, paneli PV o mocy 29 kWp, wymiana oświetlenia wewnętrznego i docieplenie poddasza w budynku Urzędu Gminy w Barcianach.”. Planowane zakończenie – kwiecień 2017r.

**4. Informacje podmiotowe:**

O zamówienie nie mogą ubiegać się podmioty powiązane z Zamawiającym w rozumieniu art. 6c ustawy z dnia 9 listopada 2000r. O utworzeniu polskiej agencji rozwoju przedsiębiorczości (dz. U. Z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. Zm.), które w szczególności:

- pełnią wobec zamawiającego funkcję członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

- pozostają z zamawiającym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze wykonawcy zamówienia, w szczególności pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

**5. Kwalifikacje/wymogi stawiane wykonawcy:**

1. Posiadać uprawnienia wykonawcze do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych.   
   w budownictwie, w tym sprawowania funkcji inspektora nadzoru.
2. Posiadać uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
3. Posiadać uprawnienia do kierowania, nadzorowania oraz kontrolowania w zakresie robót ogólnobudowlanych i instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
4. Posiadać wiedzę z zakresu polskiego prawa budowlanego.
5. Posiadać wykształcenie techniczne - budowlane, wiedzę zawodową powiązaną z planowanymi do wykonania robotami.
6. Posiadać aktualne ubezpieczenie od Odpowiedzialności Cywilnej.
7. Posiadać wiedzę z zakresu polskich norm budowlanych.
8. Posiadać doświadczenie w realizacji robót ogólnobudowlanych, instalacyjnych, elektrycznych.
9. Posiadać aktualny dokument potwierdzający przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa .

**6. Warunki płatności:**

Wynagrodzenie będzie płatne w 3-ratach, następujących po dokonaniu częściowych odbiorów oraz końcowego odbioru robót w ramach w/w zadania, na podstawie prawidłowo sporządzonych faktur/rachunków. 1 rata wyniesie 25% wynagrodzenia ogółem, 2 rata wyniesie 25% wynagrodzenia ogółem, natomiast 3 rata wyniesie 50% wynagrodzenia ogółem. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 14 dni od daty wpływu faktury/rachunku do siedziby Zamawiającego, przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze przez Wykonawcę.

**7. Kryteria wyboru oferty:** najniższa cena brutto – 100 %

Cena zaproponowana w ofercie jest ceną brutto (zawierającą podatek VAT) i musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą wyłącznie w PLN.

**8**. **Termin i miejsce złożenia ofert:**

Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera w Urzędzie Gminy Barciany ul. Szkolna 3, 11-410 Barciany lub drogą elektroniczną na adres e-mail: [sekretariat@barciany.pl](mailto:sekretariat@barciany.pl) (skan oferty). Termin składania ofert upływa **w dniu 14 listopada 2016r. o godz.15.00**. Decyduje data wpływu oferty do Urzędu Gminy Barciany.

**9**. **Tryb postępowania:**

Otwarte zapytanie ofertowe

**11. Termin wyboru oferty:**

Wybór oferty nastąpi do **dnia 16 listopada 2016r. do godz. 15.00.**

1. **Pozostałe informacje:**

a) O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zaoferują przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.

b) Zamawiający dopuszcza wyłącznie składanie ofert obejmujących wykonanie całego przedmiotu zamówienia.

c) Oferty nie spełniające któregokolwiek z wymagań zostaną odrzucone, bez podania przyczyn przez Zamawiającego. Oferentom nie przysługują żadne środki odwoławcze.

d) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

e) Zamawiający zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów stosowanych przez Gminę Barciany.

**13. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:**

Sylwester Wrona, e-mail: : [drogi@barciany.pl](mailto:drogi@barciany.pl), tel. (89)753-10-03

**14. Sposób przygotowania oferty:**

Ofertę należy przygotować na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania.

Wójt Gminy Barciany

**Załącznik nr 1**

**FORMULARZ OFERTOWY**

**Przedmiot zamówienia**

**Zatrudnienie Inspektora nadzoru inwestorskiego – III etap Projektu (Zapytanie ofertowe nr EOG/03/16)**

1. Nazwa oferenta i adres zamieszkania/siedziby, dane kontaktowe (tel./faks, e-mail):

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................

**2.** Cena oferty:

Odpowiadając na zapytanie ofertowe oferuję realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w zapytaniu ofertowym za wynagrodzeniem:

**Wartość całości zamówienia brutto:** …………….……….……….**zł**

(słownie:….……………….………………………………………………………………..………………………...……………………………………………………………………………………………………………………)

wartość całości zamówienia netto: ………………………..……….. zł

Podatek VAT ………………………………….…………………… zł

3. Jednocześnie oświadczam że:

a. Oferowana cena całkowita zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem całości zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i jest ofertą ostateczną.

b. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.

c. Zapoznano się z opisem zamówienia i nie wnosi się do niego zastrzeżeń. Oświadczam, że w przypadku wybrania mojej oferty, zrealizuję zamówienie na warunkach w niej określonych.

d. Nie posiadam żadnych formalnych i faktycznych powiązań z Zamawiającym wymienionych w punkcie 4 zapytania które mogły by świadczyć o braku bezstronności przy wyborze mojej kandydatury.

e. Okres ważności oferty: ………………………………….

f. **Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącego integralną część oferty są:**

- aktualna kopia KRS Podmiotu lub aktualny wyciąg z ewidencji gospodarczej (CEIDG)

- kopia wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, aktualnego przynajmniej do 30.04.2017r.,

- ……………………………………………………………………………………………….

- ……………………………………………………………………………………………….

Data: ........................... ........................................................

/podpis oferenta/