Załącznik nr 4

( PROJEKT Umowy)

zawarta w Barcianach dniu ____ sierpnia 2011  roku pomiędzy Kierownikiem Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Barcianach, 11-410 Barciany, ul. Wojska Polskiego 2, płatnikiem podatku VAT, numer identyfikacji podatkowej NIP 742-10-05-151, (zwanym w umowie zamawiającym) reprezentowanym przez :

Mirosław Zinkiewicz   – Kierownik Zakładu

Brygida Skopek – Główna Księgowa

a Firmą  ___________________________________________     reprezentowaną przez:

___________________________________________________

§ 1

Niniejszą umowę zawarto bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 113 z 2010r. poz. 759 ze zmin.), na podstawie art.4 pkt 8 cytowanej ustawy.

§ 2

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie polegające na „wykonaniu przyłącza kanalizacji sanitarnej w miejscowości Barciany do budynku mieszkalno – usługowego przy ul. Wojska Polskiego 13 w Barcianach”.

§ 3

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie w terminie do  16.09.2011r.

§ 4

- Cena ryczałtowa za wykonanie wszystkich prac wymienionych w zaproszeniu wynosi:  _________ zł brutto słownie: (__________________________) w tym 23 % VAT w kwocie ______ zł.

- Kwota określona w ust. 1 jest ceną ryczałtową i obejmuje wykonanie całości przedmiotu

zamówienia łącznie z transportem i robocizną .

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie ryzyko 
i odpowiedzialność Wykonawcy za prawidłowe oszacowanie wszystkich kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

- Długość okresu gwarancyjnego – 12 miesięcy od daty odbioru końcowego.

§ 5

- Wynagrodzenie płatne będzie po wykonaniu usługi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy po dokonaniu odbioru końcowego i dostarczeniu Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT w terminie 21 dni od daty dostarczenia faktury.

- Datą zapłaty faktury będzie data obciążenia konta Zamawiającego.

§ 6

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:

-       zwłoki w wykonaniu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4

określonego w zaproszeniu - za każdy dzień zwłoki,

- zwłoki w usunięciu wad w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4

określonego w zaproszeniu,

- odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn obciążających Wykonawcę                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                w  wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 4 określonego w zaproszeniu .

- Karę, o której mowa w ust. 1, Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego rachunek

bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu żądania Zamawiającego zapłaty takiej kary umownej. Zamawiający jest upoważniony do potrącenia należytych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

- Zamawiający upoważniony jest do domagania się odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli

poniesiona szkoda przekracza kary umowne.

§ 7

W sprawach nie unormowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 8

Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane pod rygorem nieważności jedynie w formie pisemnego aneksu, z podpisami upoważnionych przedstawicieli obu stron.

§ 9

Organem do rozstrzygnięcia sporów wynikłych na tle wykonania umowy jest Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 10

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA 						ZAMAWIAJĄCY