Znak sprawy: RGK 271R-3/12

Zaproszenie do składania ofert

1.  Zamawiający

Zamawiającym jest : Gmina Barciany

Adres : 11-410 Barciany  ul. Wojska Polskiego 7

Telefon : (089) 753 10 03 , faks : (089) 753 13 11

Nip : 742 207 69 63 , Regon : 510 744 013

Godziny urzędowania 7:00 - 15:00, w  poniedziałki 8:00 – 16:00

e-mail: barciany_ug @ wp. pl

2.   Tryb postępowania

Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzone jest

zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych, których wartość nie

przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro w Gminie

Barciany.

- Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest remont 6 szt. zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 591 w miejscowościach Skierki, Markławka i Rodele.

Roboty obejmują:

- ułożenie kostki betonowej szarej gr. 6 cm   – 209 m²,

- ułożenie krawężnika betonowego 15x30     - 270 m,

- ułożenie obrzeża chodnikowego 8x30x100 – 278 m.

Materiał oraz rozbiórkę istniejących zatok zapewni Zamawiający. Wykonawca zapewnia jedynie materiał na wykonanie podbudowy oraz robociznę.

Nadzór nad wykonywanymi robotami sprawować będzie Zarząd Dróg Wojewódzkich – Rejon Kętrzyn.

- Termin wykonania zamówienia.

Termin realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień 28 września 2012r.

Termin realizacji może ulec zmianie w przypadku opóźnienia w dostawie

materiałów przez Zarząd Dróg Wojewódzkich – Rejon Kętrzyn lub z innych

przyczyn określonych w projekcie umowy.

- Informacja o metodzie udzielenia zamówienia.

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający zastosuje metodę

podobną do trybu zapytania o cenę.

- Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie muszą dostarczyć wykonawcy.

-  wypełniony formularz oferty,

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do

ewidencji  działalności gospodarczej , wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

upływem terminu składania ofert;

- Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami.

Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami  jest

Pan  Sylwester Wrona tel. 089 753 10 03.

- Termin związania ofertą.

Wykonawca pozostaje związany ofertą 30 dni. Bieg terminu związania ofertą

rozpoczyna się wraz z upływem   terminu składania ofert.

- Sposób przygotowania oferty.

Oferta wraz z załącznikami musi być złożona pod rygorem nieważności w formie

pisemnej.

Składana oferta powinna być sporządzona na formularzu oferty – załącznik nr 1 do

niniejszego zaproszenia.

Formularz oferty wraz z pozostałymi załącznikami i wymaganymi dokumentami musi

być podpisany przez  osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy w obrocie

prawnym, zgodnie z postanowieniami właściwego rejestru , zaświadczenia z ewidencji

działalności gospodarczej lub umowy spółki.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Ofertę należy napisać w języku polskim, na maszynie, komputerze lub czytelnym

pismem ręcznym (długopisem lub nieścieralnym atramentem ). Oferty nieczytelne

zostaną odrzucone.

Ofertę umieścić w nieprzejrzystej kopercie, którą należy opatrzyć dokładnym adresem

Zamawiającego z dopiskiem: „Remont zatok autobusowych”

- Miejsce oraz termin składania i odczytania ofert.

Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego w pokoju  8 lub przesłać na adres:

Urząd Gminy w Barcianach, ul Wojska Polskiego 7,   11-410 Barciany w terminie do

Dnia 10.09.2012r.  do godz.10:00

Zamawiający otworzy oferty w siedzibie zamawiającego pok. nr 5 w obecności

wykonawców,  w dniu   10.09.2012r. o godz. 10:15

Wszystkie oferty otrzymane po wymienionym wyżej terminie zostaną zwrócone

wykonawcom bez  otwierania.

- Opis sposobu obliczenia ceny.

Cena ryczałtowa brutto   za wykonanie przedmiotu zamówienia powinna zawierać

wszystkie koszty  niezbędne do realizacji zamówienia.

- Opis kryteriów – ich znaczenia, sposobu oceny ofert.

O wyborze najkorzystniejszej    oferty decydować będzie najniższa cena.

Cena-waga 100%

Najwyżej zostanie oceniona oferta o najniższej wartości brutto za realizację przedmiotu zamówienia. Otrzyma ona 100 punktów. Pozostałe oferty otrzymają odpowiednio ilość punków  obliczoną ze wzoru:

Cena oferowana minimalna brutto

Cena = ------------------------------------------------------ x 100 pkt

Cena badanej oferty brutto

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wymogom zawartym w zaproszeniu i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

Załączniki :

1.  Formularz ofertowy                                                          Wójt Gminy Barciany

2. Projekt umowy                                                                         Ryszard Kozyra

Barciany, 2012-08-31

Załącznik nr 1

FORMULARZ  OFERTY

Wykonawca

OFERTA

Zamawiający: Gmina Barciany

Adres : 11-410 Barciany  ul. Wojska Polskiego 7

Telefon : (089) 753 10 03 , faks : (089) 753 13 11

Nip : 742 207 69 63

Regon : 510 744 013

e-mail: drogi@barciany.pl

Odpowiadając na zaproszenie do składania ofert na remont 6 szt. zatok autobusowych w miejscowościach Skierki, Markławka, Rodele,  oferujemy następującą cenę ryczałtową brutto za wykonanie zadania:

- cena brutto ________________ zł

- w tym ___ %VAT w kwocie ______________ zł

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zaproszenia, opisem przedmiotu zamówienia i wzorem umowy i nie wnosimy w stosunku do nich żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę na warunkach i w terminie zaproponowanym przez zamawiającego.

.......................... dnia ..........................

................................................................

(podpis osoby -osób upoważnionych do

reprezentowania firmy)

Umowa - PROJEKT

zawarta w dniu  …………….. 2012r., pomiędzy Gminą Barciany przy ul.  Wojska Polskiego 7, 11-410 Barciany zwaną dalej w treści umowy „Zamawiającym” reprezentowaną przez :

Wójta Gminy Barciany  - Ryszarda Kozyrę,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Barciany  - Stefanii Kosińskiej

a ………………………………………………………………………………….. reprezentowaną przez:

………………………………………….

§ 1

Niniejszą umowę zawarto bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), na podstawie art.4 pkt 8 cytowanej ustawy.

§ 2

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie polegające na wykonaniu remontu 6 szt. zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 591 w miejscowościach Skierki, Markławka, Rodele.

2.  Nadzór nad wykonaniem przedmiotowych robót sprawował będzie Zarząd Dróg Wojewódzkich – Rejon Kętrzyn.

§ 3

- Termin realizacji przedmiotu  ustawy ustala się na dzień 28 września 2012r.

- Po wykonaniu przedmiotu umowy zamawiający dokona protokolarnego odbioru przedmiotu umowy.

- Umowny termin zakończenia przedmiotu umowy może ulec  przesunięciu  z powodu :

- okoliczności , których nie można było przewidzieć w dniu podpisania umowy ,

- w przypadku uzasadnionych zmian w zakresie wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Wykonawcę  po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego.

- siły wyższej, mającej istotny wpływ na realizację przedmiotu umowy (warunki atmosferyczne).

- Zamawiający nie ma obowiązku przedłużania terminu wykonania robót, jeżeli Wykonawca w  ciągu 7 dni

od daty zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust.4 nie przedłoży uzasadnionego wniosku o

przedłużenie  terminu.

§ 4

- Cena ryczałtowa za wykonanie całości zadania wynosi:  …………….. zł brutto w tym 23% VAT, słownie: (…………….. zł i ../100).

- Kwota określona w ust. 1 jest ceną ryczałtową i obejmuje wykonanie całości przedmiotu

zamówienia łącznie z dojazdem i dowozem sprzętu i materiału.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy za prawidłowe oszacowanie wszystkich kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

§ 5

- Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy w ciągu 21 dni od daty dostarczenia  Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- Wypłata wynagrodzenia nastąpi po komisyjnym odbiorze wykonanych prac.

- Datą zapłaty faktury będzie data obciążenia konta Zamawiającego.

§ 6

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:

-       zwłoki w wykonaniu umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 za

każdy dzień zwłoki,

- zwłoki w usunięciu wad w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4,

- odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn obciążających Wykonawcę w wysokości 5% wynagrodzenia określonego w § 4.

- Karę, o której mowa w ust. 1, Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego rachunek

bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu żądania Zamawiającego zapłaty takiej kary umownej. Zamawiający jest upoważniony do potrącenia należytych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

- Zamawiający upoważniony jest do domagania się odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli

poniesiona szkoda przekracza kary umowne.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu na roboty budowlane objęte niniejszą umową gwarancji na okres 24 miesięcy.

- Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym, licząc od dnia protokólarnego odbioru robót.

§ 7

W sprawach nie unormowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 8

Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane pod rygorem nieważności jedynie w formie pisemnego aneksu, z podpisami upoważnionych przedstawicieli obu stron.

§ 9

Do rozstrzygnięcia sporów wynikłych na tle wykonania umowy właściwy jest Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 10

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY                                                                                                       WYKONAWCA