Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Barcianach

11-410 Barciany, ul. Wojska Polskiego 2     tel./fax. (0-89) 753 11 24    zgkimbarciany@wp.pl

Wykonawcy ubiegający się

o udzielenie zamówienia

Znak sprawy:								Data:

ZGKiM.162.6.2014                                                                	2014 – 04 – 01

Dotyczy: zaproszenia do składania ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pod nazwą: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Frączkowo".

Wyjaśnienie

W związku z zapytaniami wykonawców do treści zaproszenia do składania ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pod nazwą: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Frączkowo" zamawiający przedstawia  następujące wyjaśnienia:

# Pytanie nr 1

Zgodnie z § 7 projektu umowy zamawiający określa termin realizacji inwestycji jako

„ a) rozpoczęcie - z dniem podpisania umowy b) zakończenie - z dniem zakończenia

inwestycji (po dokonaniu odbioru końcowego i sprawdzeniu faktury końcowej).".

Prosimy o podanie konkretnego terminu zakończenia prac budowlanych. Brak zapisu

uniemożliwia ustalenie ceny ofertowej.

Prosimy Zamawiającego o zdefiniowanie zapisów w zapytaniu ofertowym w taki sposób, aby nie budziły żadnych wątpliwości, w tym przypadku odnośnie terminu wykonania zamówienia, będącego jedyną podstawą do ustalenia wynagrodzenia.

# Odpowiedź  nr 1

# Wykonawca zadania pt. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Frączkowo" zobowiązany został w SIWZ oraz umowie do wykonania Przedmiotu zamówienia 
w nieprzekraczalnym terminie do 31 października 2014 roku.

# Pytanie nr 2

W związku z brakiem uregulowania kwestii wynagrodzenia z tytułu wydłużenia terminu wykonania usług Inspektora nadzoru inwestorskiego z przyczyn nie leżących po stronie Inspektora nadzoru, prosimy o wprowadzenie dodatkowego zapisu do projektu umowy o następującej treści: „Z tytułu wydłużonego terminu pełnienia usług Inspektora nadzoru inwestorskiego strony przewidują dodatkowe wynagrodzenie w wysokości proporcjonalnej do ustalonego wynagrodzenia umownego".

# Odpowiedź  nr 2

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zapisu o dodatkowym wynagrodzeniu dla inspektora nadzoru.

Wykonawca ma określić cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku). Cena ryczałtowa brutto oferty jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia.

W imieniu Zamawiającego

Kierownik ZGKiM w Barcianach

Mirosław Zinkiewicz