Załącznik Nr 7

UMOWA  - PROJEKT

zawarta w dniu ------------- 2015 r.  pomiędzy:

1) Gminą Barciany     ul. Szkolna 3, 11-410 Barciany, NIP:7422076963, REGON: 510744013  zwaną dalej w treści umowy „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

Ryszarda Kozyrę  –  Wójta Gminy Barciany,

przy kontrasygnacie  Marii Pyrcz -   Skarbnika Gminy Barciany

a

2)

---------------------------------------------------------------------

reprezentowanym  przez:

1. --------------------------------

2. --------------------------------

W wyniku udzielenia przez Zamawiającego zamówienia publicznego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające   na realizacji zadania pn. „II etap robót termomodernizacyjnych budynków Zespołów Szkół  w miejscowościach Drogosze, Mołtajny i Winda w Gminie Barciany” w systemie zaprojektuj i wybuduj, w ramach   Projektu pn. "Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Barciany, w miejscowościach Drogosze, Mołtajny, Winda" dofinansowanego ze środków Mechanizmu  Finansowego  Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009 - 2014.

2. Szczegółowy zakres robót został ujęty w Programie Funkcjonalno – Użytkowym, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ofercie Wykonawcy stanowiącymi integralne części niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót będących przedmiotem umowy, zgodnie z Audytem Efektywności Ekologicznej ,ze sporządzoną dokumentacją techniczną oraz obowiązującymi przepisami prawa i Polskimi Normami.

§ 2

1. Strony ustalają następujące terminy wykonania robót objętych umową:

a)  przewidywany termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy – niezwłocznie, po podpisaniu umowy,

b)  termin przekazania terenu budowy - nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego dokumentacji technicznej,

c)   termin zakończenia przedmiotu umowy najpóźniej do 21 września 2015 roku.

2. Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi po protokolarnym przekazaniu przez Zamawiającego terenu budowy.

3. Za zakończenie robót Zamawiający uzna dzień podpisania przez Strony i Inspektora Nadzoru końcowego protokołu odbioru robót budowlanych.

4. Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które są konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy ponosi wykonawca

5. Wykonawca zobowiązuje się do uprzątnięcia terenu budowy, demontażu i usunięcia sprzętu budowlanego, a także wszelkich prowizorycznych obiektów wzniesionych przez Wykonawcę lub podwykonawców działających na jego rzecz w czasie budowy do dnia dokonania przez Zamawiającego odbioru końcowego przedmiotu umowy.

§ 3

- Wykonawca oświadcza, że posiada konieczne doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje niezbędne do prawidłowego wykonania umowy i zobowiązuje się do:

a) do wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu należytej staranności określonej w art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego,

b) informowania w formie pisemnej Zamawiającego o przebiegu wykonywania umowy na każde jego żądanie oraz przedstawiania sprawozdań z realizacji inwestycji.

- Obowiązki Zamawiającego: :                                                                                                         a) bieżące dokonywanie akceptacji sporządzanej w ramach udzielonego zamówienia dokumentacji projektowej,

b)protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie nie później niż 5 dni przed 	rozpoczęciem robót budowlanych i zaakceptowaniu dokumentacji technicznej                           	c)  wskazanie Wykonawcy punkty poboru wody, energii elektrycznej itp.

3. Strony uzgodnią niezbędne elementy współpracy w protokole przekazania placu 	budowy.

4. Obowiązki Wykonawcy:

a)  Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z wykonaną 	przez siebie dokumentacją budowlaną, zaakceptowaną przez Zamawiającego, 	obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i przepisami prawa dotyczącymi 	wymagań technicznych, ze złożoną ofertą oraz zasadami sztuki budowlanej,

b)  Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów 	stanowiących jego własność. Użyte materiały powinny posiadać świadectwa jakości, 	certyfikaty kraju pochodzenia oraz powinny odpowiadać: Polskim Normom, 	wymaganiom projektu budowlanego oraz specyfikacji technicznej, wymogom 	wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

5.  Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do pisemnych poleceń 	i wskazówek Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru w trakcie wykonywania 	przedmiotu umowy,

- Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu na jego pisemne żądanie, zgłoszone w każdym czasie trwania umowy, wszelkich dokumentów, materiałów i informacji potrzebnych mu do oceny prawidłowości wykonania umowy.

  - Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do:

a)  urządzenia terenu budowy,

b) poniesienia kosztów energii, (urządzenia pomiarowe zużycia energii elektrycznej i wody Wykonawca instaluje na własny koszt),

c)  w przypadku zaistnienia takiej potrzeby - wykonania projektów organizacji ruchu oraz oznakowania terenu budowy,

d)  w przypadku gdy w toku realizacji inwestycji zniszczeniu lub uszkodzeniu ulegną obiekty, nieruchomości lub inne urządzenia stanowiące własność osób trzecich – naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego,

e)  przywrócenia terenu budowy do stanu pierwotnego po wykonaniu prac,

f) wykonania (po zakończeniu robot montażowo-budowlanych) badań i sprawdzeń oraz sporządzenie protokołów w zakresie pomiaru natężenia oświetlenia w pomieszczeniach, w których zainstalowano nowe oświetlenia oraz niezbędne dokumenty związane z odbiorem robót, w tym dokumentacji powykonawczej                                                                 g) dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy,

h)  odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy, zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,

i)  utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,

j)  umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Zamawiającego, upoważnionym  przedstawicielom instytucji finansujących,

k)  korekty lub zmiany przyjętej technologii wykonania robót na odcinkach na których wystąpiły istotne zmiany powodujące, że przyjęta technologia nie daje gwarancji wykonania robót - na technologię, która zagwarantuje wykonanie robót bez odstępstw od projektu wykonawczego                                                                                                                                l) wykonywania robót w kolejności ustalonej z Zamawiającym w harmonogramie rzeczowo-finansowym robót,

ł) opracowania Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia dla wykonywanych robót,

o)  pełnienia nadzoru autorskiego przez projektanta/ów opracowującego projekty wykonawcze.

p) zapewnienie ciągłego kierownictwa nad prowadzonymi robotami przez osobę uprawnioną ,

r)  ubezpieczenie budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w  związku ze zdarzeniami losowymi i od odpowiedzialności cywilnej oraz przedłożenia dowodu ubezpieczenia Zamawiającemu najpóźniej do dnia przekazania placu budowy przez Zamawiającego,

s)  naprawienie i doprowadzenie na swój koszt do stanu poprzedniego  w przypadku spowodowania szkody a także zniszczenia lub uszkodzenia już wykonanych robót, ich części bądź urządzeń (po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego),

8. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy.

9. Jeżeli Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu drogowego, ma wówczas obowiązek zapewnić bezpieczeństwo ruchu na terenie budowy.

10. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie robót norm, określonych w odpowiednich przepisach, dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy ponosi Wykonawca.

11. Polisy, dokumenty ubezpieczeniowe, oraz zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa kierownika budowy powinny być przedstawione Zamawiającemu do akceptacji przed datą rozpoczęcia robót budowlanych, a także niezwłocznie po opłaceniu kolejnej raty lub ewentualnym uzupełnieniu wpisów w trakcie jej trwania.

12.  Z uwagi na to, że roboty instalacyjno-budowlane prowadzone będą na terenie budynków szkół w Drogoszach, Mołtajnach i Windzie, powinny być prowadzone z zachowaniem szczególnej ostrożności z uwagi na obecność w ich pobliżu dzieci. Należy uwzględnić zalecenia zawarte w informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy realizacji robót budowlanych opisane w Programie Funkcjonalno-Użytkowym.

§ 4

1. Wykonawca może powierzyć wykonywanie robót objętych przedmiotem umowy podwykonawcom w sytuacji, gdy wskazał udział podwykonawców w realizacji zadania w ofercie przetargowej.

2. Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia, zaniechania i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim samym zakresie jak za swoje działania.

3. Do zawarcia umowy przez Wykonawcę z podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu

projekt umowy z podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w projekcie umowy. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa powyżej, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy przez Wykonawcę z podwykonawcą.

4. Umowy wskazane w ust. 3 powinny być zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz przedłożone przez Wykonawcę Zamawiającemu w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem w terminie 7 dni od jej zawarcia.

5. Wykonawca jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo oraz swoją zgodę na zawarcie umowy z dalszym podwykonawcą o treści zgodnej z projektem umowy. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej usługi lub roboty budowlanej,

6. Zamawiający, w terminie określonym zgodnie z art.143d ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( t.j.: Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) dalej jako PZP, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane

1) nie spełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust.5,

7. Nie zgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, w terminie określonym zgodnie z art.143d ust.1 pkt 2 PZP, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

9. Zamawiający, w terminie określonym zgodnie z art. 143d ust.1 pkt 2 PZP, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach o których mowa w ust. 3.

10. Nie zgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym zgodnie z art.143d ust.1 pkt 2 PZP, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

11. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust.5, Zamawiający

informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

12. Przepisy ust.3-10 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

13. Zamawiający może dokonać bezpośredniej zapłaty wymaganego wynagrodzenia

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na zasadach określonych w art. 143c PZP.

14. Podzlecenie dokonane przez Wykonawcę nie zwalnia go z odpowiedzialności prawnej za realizację i zakończenie prac zgodnie z postanowieniami Umowy.

15. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zapłaty Podwykonawcy na podstawie cesji, której może zażądać od Wykonawcy

16. Jeżeli Zamawiający uzna, że kwalifikacje podwykonawcy lub jego wyposażenie w sprzęt nie gwarantują odpowiedniej jakości wykonania robót lub dotrzymania terminów, ma prawo żądać od Wykonawcy zmiany podwykonawcy

§ 5

- Rozpoczęcie odbioru robót budowlanych nastąpi w terminie do 7 dni od zgłoszenia Zamawiającemu  gotowości do odbioru, a zakończenie odbioru nastąpi nie później niż w dziesiątym  dniu od daty rozpoczęcia odbioru.

- Podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę przedmiotu odbioru jest faktyczne wykonanie prac.

- Z czynności odbioru zostanie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru i podpisany przez obie strony.

§ 6

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie w wysokości:

razem brutto: ……………………… zł w tym VAT % ............................

(słownie złotych : ……………………………….. zł)

2. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia z tytułu wykonania całości przedmiotu umowy, zgodnie z SIWZ oraz ofertą Wykonawcy wybraną w trybie przetargu nieograniczonego jest wynagrodzenie ryczałtowe.

3. Wynagrodzenie określone w ust. 1, obejmuje wykonywanie wszystkich czynności związanych z prawidłową realizacją przedmiotu umowy, niezależne od poniesionych kosztów, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

4. Strony nie mogą zmienić ceny wykonania zamówienia przedstawionej w ust. 1 bez względu na faktyczny zakres robót niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia.

5. W przypadku zmiany kosztów realizacji inwestycji, o której mowa w § 1, wynagrodzenie Wykonawcy nie będzie renegocjowane.

6. Należne Wykonawcy wynagrodzenie, określone fakturą końcową (pomniejszone o należności już opłacone na podstawie faktury częściowej) zostanie wypłacone w okresie 30 dni od dnia wpłynięcia do Zamawiającego prawidłowo sporządzonej końcowej faktury VAT za wykonane roboty.

7. Strony uzgadniają możliwość wystawiania faktury częściowej , nie częściej niż raz w miesiącu (przy uwzględnieniu postanowień § 5 niniejszej umowy).Zamawiający zastrzega, że wartość faktury częściowej nie może przekroczyć 40% wartości umowy.

8. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury końcowej jest podpisany przez Zamawiającego, Wykonawcę i Inspektora Nadzoru protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy.

9. Należne Wykonawcy wynagrodzenie, określone fakturą  przejściową lub końcową zostanie wypłacone w okresie do 30 dni od dnia wpłynięcia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej przejściowej lub końcowej faktury VAT za wykonane roboty na rachunek Wykonawcy Nr ……………......................…………... . Błędnie wystawiona faktura VAT lub brak protokołu odbioru przejściowego lub końcowego spowodują naliczenie ponownego 30-dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujących dokumentów.

10. Strony dopuszczają możliwość zakończenia realizacji inwestycji przed ustalonym w § 2 okresem jej realizacji, przy czym wynikające z ust. 6 i harmonogramu rzeczowo-finansowego warunki płatności nie ulegają zmianie.

§ 7

W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych Wykonawca zobowiązany jest zgłosić to do pisemnej akceptacji przez Zamawiającego.

§ 8

Protokół odbioru końcowego

1. Zakończenie wszystkich robót i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prób i sprawdzeń, Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o osiągnięciu gotowości do odbioru. Przy zawiadomieniu Wykonawca załączy następujące dokumenty:

a) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,

b) protokoły odbiorów technicznych, atesty, aprobaty techniczne,  certyfikaty na wbudowane materiały i urządzenia wraz z DTR, instrukcjami obsługi i kartami gwarancyjnymi oraz wykaz przeszkolonych w zakresie obsługi zamontowanych urządzeń wskazanych przez Zamawiającego pracowników,

c) dokumentację powykonawczą obiektu wraz z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta,

d) dziennik budowy o ile wymagane będzie jego prowadzenie,

e) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę/zgłoszenia budowy, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami , potwierdzone przez Inspektora Nadzoru i projektanta w przypadku wprowadzenia zmian,

f) rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości ogółem oraz netto.

2. Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot umowy w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru.

3. Zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru.

4. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

-jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania   przedmiotu umowy po raz drugi.

5. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad.

6. Protokół odbioru podpisany przez uczestniczących w odbiorze, doręcza się Wykonawcy w  dniu zakończenia czynności odbioru.

§ 9

1.  Wykonawca udziela Zamawiającemu 60 miesięczny okres gwarancji na zrealizowany przedmiot umowy, w tym jakości wykonanych prac oraz zamontowanych urządzeń i materiałów,

2.  Bieg terminu gwarancji  rozpoczyna się w dniu następnym, licząc od dnia końcowego protokolarnego odbioru robót  budowlanych.

3.   Zamawiający w czasie 2  tygodni przed upływem terminu gwarancji ustalonego w umowie, wyznaczy ostateczny  pogwarancyjny termin odbioru robót i usunięcia usterek  zgłoszonych w okresie gwarancji, o czym powiadomi  pisemnie Wykonawcę.

4.  Wykonawca przystąpi do usunięcia usterek w  porozumieniu z  Zamawiającym, niezwłocznie po pisemnym powiadomieniu oraz w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

§ 10

- W razie nienależytego wykonania umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną:

1) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie zakresu robót stanowiącego przedmiot odbioru licząc od następnego dnia po upływie terminu umownego wykonania przedmiotu umowy do dnia zakończenia odbioru gotowego przedmiotu umowy :

a) w wysokości 0,3 % wynagrodzenia za przedmiot umowy – za zwłokę do 7 dni za każdy dzień zwłoki

b) w wysokości 0,5 % wynagrodzenia za przedmiot umowy – za każdy następny  dzień zwłoki

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie trwania gwarancji, licząc od następnego dnia po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad:

a) w wysokości 0,3 % wynagrodzenia za przedmiot umowy – za zwłokę do 7 dni za każdy dzień zwłoki,

b) w wysokości 0,5 % wynagrodzenia za przedmiot umowy – za każdy następny dzień zwłoki

- W przypadku zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi, przekraczającej termin 14 dni, Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na usunięcie wad, a po jego bezskutecznym upływie dokonać usunięcia stwierdzonych usterek i wad na koszt Wykonawcy.

- Zamawiający  zapłaci Wykonawcy kary umowne za zwłokę w przekazaniu terenu budowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.

- Za odstąpienie od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 20% wartości niezrealizowanej części przedmiotu umowy.

- Wykonawca zapłaci dla Zamawiającego następujące kary umowne oprócz kar, o których mowa w §10 niniejszej umowy z tytułu:

a) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 2,0 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia,

b) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 30% wynagrodzenia umownego,

c) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 20% wynagrodzenia umownego,

d)  braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 20 wynagrodzenia umownego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego podnoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie w rozumieniu art. 498 i 499 Kodeksu cywilnego powstałej należności w przypadku nie dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy poprzez naliczenie kary umownej.

§ 11

- Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzeżeniem wynikającym z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie   aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

- Zamawiający działając w oparciu o art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty:

1) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku :

a) usprawiedliwionej zmiany dokumentacji projektowej o czas niezbędny dla dostosowania się wykonawcy do zmiany,

b) zmiany technologii, jakości lub parametrów charakterystycznych dla danego elementu,

c) wykonania robót zamiennych,

d) wystąpienia przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego

e) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki), mającej bezpośredni wpływ na terminowość robót,

f) konieczności zlecenia robót dodatkowych, których wykonanie wymaga dodatkowego czasu i ma wpływ na termin wykonania zamówienia podstawowego,

g) działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia,

2) zmiany osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy. Zmiana którejkolwiek osób w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganego postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

3) wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy,

4) zmiany podwykonawców, pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne dotychczasowy podwykonawca,

5) ograniczenie zakresu robót wynikające z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego w dokumentacji projektowej, które wynikły w trakcie realizacji robót i były konieczne w celu prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia oraz związane z tym ograniczenie ( obniżenie) wynagrodzenia wynikającego z umowy,

6) zmiany uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji umowy o zamówienie publiczne, spowodowanych działaniem osób trzecich;

4. O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę terminów Wykonawca winien jest poinformować Zamawiającego pisemnie.

§ 12

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy  w następujących sytuacjach, gdy:

1) wystąpią  istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o powyższych  okolicznościach

2) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

3) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy

4) Wykonawca zaniechał realizacji umowy tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje jej przez okres 7 dni lub przebieg prac jest opóźniony, tzn. opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w ocenie Zamawiającego nie gwarantuje dotrzymania umownego terminu wykonania robót,

5) pomimo uprzednich pisemnych dwukrotnych upomnień ze strony  Zamawiającego Wykonawca uporczywie nie wykonuje robót zgodnie z warunkami umowy lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne,

6) minął termin wykonania robót określony w niniejszej umowie,

7) Zamawiający stwierdzi, że roboty stanowiące przedmiot umowy wykonywane są w sposób wadliwy tj. niezgodnie z warunkami technicznymi wykonywania robót lub sprzeczny  z umową; Zamawiający  wówczas odstąpi od umowy  bez wyznaczenia dodatkowego terminu na usunięcie wad lub zmiany sposobu wykonania robót,

8) wykonawca nie ubezpieczył  budowy  i robót zgodnie z zasadami określonymi  w § 3 pkt. 7  lit. „r” umowy.

2. Za prace wykonane do czasu odstąpienia od umowy Wykonawcy przysługuje jedynie wynagrodzenie za prace faktycznie wykonane.

3. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

4. Rozliczenie finansowe za wykonane prace zostanie wstrzymane do czasu wykonania robót przez inną firmę na koszt Wykonawcy, nie wcześniej jednak niż po odbiorze końcowym obiektu lub robót. Wykonawcę obciążą koszty robót dodatkowych  spowodowanych wadliwym wykonaniem robót.

§ 13

1.  Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy  w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w  ofercie, które wynosi …………………… zł (słownie: …………………….. zł i ../100)

2.   Zwolnienie 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy –  …………….. zł  nastąpi w ciągu  30 dni po dokonaniu  odbioru końcowego.

3.   Zwolnienie 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy –  ………….. zł nastąpi  najpóźniej w 15 dniu po upływie terminu gwarancji.

4.   Jeżeli w toku realizacji przedmiotu umowy  ustalona wysokość zabezpieczenia z jakichkolwiek przyczyn ulegnie zmniejszeniu poniżej ustalonej wartości robót ( wysokości wynagrodzenia) lub jeżeli z powodu zwiększenia się wartości robót należałoby  zabezpieczenie odpowiednio zmniejszyć lub zwiększyć Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić wniesione zabezpieczenie w terminie 14 dni od daty wezwania go przez Zamawiającego.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w innej formie niż pieniądz należy złożyć dwa dokumenty – jeden na 70% wartości, a drugi na 30% wartości – z odpowiednimi terminami ważności.

§ 14

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

§ 15

W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie robót właściwych do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 16

Umowę niniejszą sporządza się w 2-egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

…...........................							        …...............................

ZAMAWIAJĄCY                                                                                         WYKONAWCA