Załącznik nr 2

UMOWA Nr Projekt

zawarta w dniu …...............r. pomiędzy Zakładem Utrzymania Dróg,Zieleni i Gospodarki Mieszkaniowej w Barcianach ul. Kościuszki 6A, 11- 410 Barciany, NIP 7422249990,

REGON 281568369 zwaną dalej w treści umowy „Zamawiającym” reprezentowanym przez :

Pawła Oracza – Kierownika zakładu, przy kontrasygnacie Brygidy Skopek – Główna księgowa

a

Firmą ….......................................................................................zwanym dalej w treści umowy „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

….......................................................- Właściciela

§1  Niniejszą umowę zawarto bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) na podstawie zwolnienia z art. 4 pkt 8 cytowanej ustawy została zawarta umowa o następującej treści :

§2  1. Zamawiający zaleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na „Wykonanie remontu drogi w Barcianach ” z materiałów dostarczonych przez Zamawiającego, których zakres określa projekt budowlany i przedmiar robót.

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót będących przedmiotem umowy, zgodnie z dostarczoną dokumentacją techniczną, obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami i pozwoleniem na budowę.

3. Strony zastrzegają sobie możliwość zastosowania materiałów zamiennych w stosunku do podanych w projekcie technicznym spełniających wymogi Polskich Norm - za pisemną zgodą stron.

§3  1. Wykonawca przystąpi do realizacji robót w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy.

Termin realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień ….............................................

2.  Po wykonaniu przedmiotu umowy zamawiający dokona protokolarnego odbioru przedmiotu umowy.

3.  Umowny termin zakończenia przedmiotu umowy może ulec przesunięciu z powodu :

- okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu podpisania umowy ,

- w przypadku uzasadnionych zmian w zakresie wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Wykonawcę po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego.

- siły wyższej, mającej istotny wpływ na realizację przedmiotu umowy (warunki atmosferyczne).

4.  Zamawiający nie ma obowiązku przedłużania terminu wykonania robót, jeżeli Wykonawca w ciągu 7 dni od daty zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust.4 nie przedłoży uzasadnionego wniosku o przedłużenie terminu.

§4  Do obowiązków Zamawiającego należy :

- Przekazanie terenu budowy w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy.

- Wskazanie punktów poboru wody i energii elektrycznej.

- Dokonanie w ciągu 3 dni roboczych, licząc od daty zgłoszenia, technicznego odbioru robót ulegających zakryciu.

§5  Do obowiązków Wykonawcy należy :

- Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z:

- projektem budowlanym i przedmiarem robót stanowiącą załącznik do zaproszenia,

- ofertą Wykonawcy - stanowiącą załącznik do niniejszej umowy,

- przepisami techniczno- budowlanymi,

- obowiązującymi normami,

- zasadami wiedzy technicznej,

- wykonanie i utrzymanie na swój koszt zaplecza, zabezpieczenie mienia znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnienie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,

- przedłożenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - przed przekazaniem placu budowy przez Zamawiającego.

- Do obowiązków wykonawcy w czasie realizacji robót należy:

- zapewnienie ciągłego kierownictwa nad prowadzonymi robotami przez osobę uprawnioną,

- utrzymanie placu budowy i stanowisk roboczych w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie niepotrzebnych urządzeń pomocniczych i prowizorycznych, zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,

- umożliwienie przeprowadzenia odbioru robót zgodnie z § 2 niniejszej umowy,

- umożliwienie wstępu na teren budowy organom nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budo wlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą,

- ubezpieczenie budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi i od odpowiedzialności cywilnej oraz przedłożenia dowodu ubezpieczenia Zamawiającemu najpóźniej do dnia przekazania placu budowy przez Zamawiającego,

- naprawienie i doprowadzenie na swój koszt do stanu poprzedniego w przypadku spowodowania szkody a także zniszczenia lub uszkodzenia już wykonanych robót, ich części bądź urządzeń (po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego),

- postępowanie z odpadami powstałymi w toku wykonywania robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie środowiska,

- po zakończeniu robót - uporządkowanie i przekazanie Zamawiającemu terenu budowy w terminie ustalonym na dzień odbioru końcowego robót.

§6 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z dostarczonych przez Zamawiającego materiałów wymienionych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zapewnić ich transport do miejsca realizacji zadania.

2. Pozostałe materiały niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia wynikające z projektu budowlanego i przedmiaru robót zapewni Wykonawca.

§7 1. Rozpoczęcie odbioru robót budowlanych nastąpi w terminie do 7 dni od zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru, a zakończenie odbioru nastąpi nie później niż w dziesiątym dniu od daty rozpoczęcia odbioru.

2. Podstawa^ do zgłoszenia przez Wykonawcę przedmiotu odbioru jest faktyczne wykonanie prac.

3. Z czynności odbioru zostanie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru i podpisany przez obie strony.

§8 1. Strony ustalają za wykonanie przedmiotu umowy wynagrodzenie ryczałtowe, ustalone w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w kwocie brutto …..............zł, (słownie: …...........zł i 00/100) z uwzględnieniem 23 % podatku VAT, w kwocie ….................. zł.

2. Cena ryczałtowa brutto za wykonanie przedmiotu umowy zawiera koszty niezbędne do realizacji zamówienia wynikające z projektu budowlanego, przedmiarów robót, jak również nie ujęte w niej, a bez których nie można wykonać zamówienia. Są to w szczególności następujące koszty: wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, wykonywania robót w obiektach częściowo czynnych, zagospodarowania placu budowy, utrzymania zaplecza budowy, ubezpieczenia budowy, dozorowania budowy , przekopów kontrolnych, odtworzenia dróg, chodników, wywóz nadmiaru gruzu, wymiany podłoża, zagęszczenia gruntu, ewentualnego pompowania wody, pełnej obsługi geodezyjnej, projektu organizacji robót, transportu materiałów, inflacji, wszelkie czynności dodatkowe opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i inne czynności niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

3. Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które są konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy ponosi wykonawca.

§9 W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych Wykonawca zobowiązany jest zgłosić to Zamawiającemu.

§10 1. Strony postanawiają, że rozliczenie za roboty budowlane nastąpi końcową fakturą VAT po odbiorze końcowym przedmiotu umowy, na podstawie protokołu końcowego odbioru robót podpisanego przez obie strony;

2. Faktura VAT za wykonane roboty budowlane płatna będzie przelewem na rachunek Wykonawcy Nr …...................... w terminie do 21 dni od daty jej doręczenia zamawiającemu.

3. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

4. Za nieterminową zapłatę faktur VAT będą naliczane ustawowe odsetki.

§11 1.Wykonawca udziela Zamawiającemu na roboty budowlane objęte niniejszą umową gwarancji na okres 24 miesięcy.

2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym, licząc od dnia końcowego protokolarnego odbioru robót budowlanych.

3. Zamawiający w czasie 2 tygodni przed upływem terminu gwarancji ustalonego w umowie, wyznaczy ostateczny pogwarancyjny termin odbioru robót i usunięcia usterek zgłoszonych w okresie gwarancji, o czym powiadomi pisemnie Wykonawcę.

4. Wykonawca przystąpi do usunięcia usterek w porozumieniu z Zamawiającym, niezwłocznie po pisemnym powiadomieniu oraz w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

§12 1.W razie nienależytego wykonania umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną:

- za zwlokę w oddaniu określonego w umowie zakresu robót stanowiącego przedmiot odbioru licząc od następnego dnia po upływie terminu umownego wykonania przedmiotu umowy do dnia zakończenia odbioru gotowego przedmiotu umowy :

- w wysokości 0,1% wynagrodzenia za przedmiot umowy - za zwłokę do 7 dni za każdy dzień zwłoki

- w wysokości 0,2% wynagrodzenia za przedmiot umowy - za każdy następny dzień zwłoki

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie trwania gwarancji, licząc od następnego dnia po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad:

- w wysokości 0,1% wynagrodzenia za przedmiot umowy - za zwłokę do 7 dni za każdy dzień zwłoki,

- w wysokości 0,2% wynagrodzenia za przedmiot umowy - za każdy następny dzień zwłoki

- W przypadku zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi, przekraczającej termin 14 dni, Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na usunięcie wad, a po jego bezskutecznym upływie dokonać usunięcia stwierdzonych usterek i wad na koszt Wykonawcy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za zwłokę w przekazaniu terenu budowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.

- Za odstąpienie od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 20% wartości niezrealizowanej części przedmiotu umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego podnoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie w rozumieniu art. 498 i 499 Kodeksu cywilnego powstałej należności w przypadku nie dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy poprzez naliczenie kary umownej.

§ 13 1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzeżeniem wynikającym z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

3. Zamawiający działając w oparciu o art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty:

1) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku :

a)  wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć pomimo zachowania

należytej staranności (np. złe warunki atmosferyczne),

- usprawiedliwionej zmiany dokumentacji projektowej o czas niezbędny dla dostosowania się wykonawcy do zmiany,

- zmiany technologii, jakości lub parametrów charakterystycznych dla danego elementu,

- wykonania robót zamiennych,

- wystąpienia przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego

- działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki), mającej bezpośredni wpływ na terminowość robót,

- wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających ze względów technologicznych (określonych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót) wykonywanie robót - fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez inspektora nadzoru,

- konieczności zlecenia robót dodatkowych, których wykonanie wymaga dodatkowego czasu i ma wpływ na termin wykonania zamówienia podstawowego,

- działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowa zawieszenie realizacji zamówienia,

- zmiany osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy. Zmiana którejkolwiek osób w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganego postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy,

- zmiany podwykonawców, pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne dotychczasowy podwykonawca,

- ograniczenie zakresu robót wynikające z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego w dokumentacji projektowej, które wynikły wr trakcie realizacji robót i były konieczne w celu prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia oraz związane z tym ograniczenie ( obniżenie) wynagrodzenia wynikającego z umowy,

- zmiany uwarunkowań prawnych i finalnych realizacji umowy o zamówienie publiczne, spowodowanych działaniem osób trzecich;

4. O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę terminów Wykonawca winien jest poinformować Zamawiającego pisemnie.

§14 1. W przypadku gdy Wykonawca przewiduje podzlecenie części prac Podwykonawcy, Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę tej części.

2. W przypadku, gdy Wykonawca przewiduje udział podwykonawcy należy przy podpisaniu umowy załączyć umowę z podwykonawcą ze wskazaniem nazwy (firmy) tego podwykonawcy oraz wskazaniem części zamówienia, którą powierzono do wykonania podwykonawcy.

3. Zamawiający zatrzyma z faktury Wykonawcy kwotę należną podwykonawcy za wykonaną robotę i wypłaci ją Wykonawcy po przedłożeniu dowodu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy oraz oświadczenia podwykonawcy o uregulowaniu zobowiązania przez Wykonawcę.

4. Podzlecenie dokonane przez Wykonawcę nie zwalnia go z odpowiedzialności prawnej za realizację i zakończenie prac zgodnie z postanowieniami Umowy.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zapłaty Podwykonawcy na podstawie

cesji, której może zażądać od Wykonawcy.

§ 15 1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach, gdy:

- wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach

- zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy

- Wykonawca zaniechał realizacji umowy tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje jej przez okres 7 dni lub przebieg prac jest opóźniony, tzn. opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w' ocenie Zamawiającego nie gwarantuje dotrzymania umownego terminu wykonania robót,

- pomimo uprzednich pisemnych dwukrotnych upomnień ze strony Zamawiającego Wykonawca uporczywie nie wykonuje robót zgodnie z warunkami umowy lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne,

- minął termin wykonania robót określony w? niniejszej umowie,

- zamawiający stwierdzi, że roboty stanowiące przedmiot umowy wykonywane są w sposób wadliwy tj. niezgodnie z warunkami technicznymi wykonywania robót lub sprzeczny z umową; Zamawiający wówczas odstąpi od umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu na usunięcie wad lub zmiany sposobu wykonania robót,

- wykonawca nie ubezpieczył budowy i robót zgodnie z zasadami określonymi w § 4 pkt. 2 lit. „e” umowy.

2. Za prace wykonane do czasu odstąpienia od umowy Wykonawcy przysługuje jedynie wynagrodzenie za prace faktycznie wykonane.

3. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

4. Rozliczenie finansowe za wykonane prace zostanie wstrzymane do czasu wykonania robót przez inną firmę na koszt Wykonawcy, nie wcześniej jednak niż po odbiorze końcowym obiektu lub robót. Wykonawcę obciążą koszty robót dodatkowych spowodowanych wadliwym wykonaniem robót.

§16 1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie, które wynosi …................ zł (słownie: ….... zł i 00/100)

2. Zwolnienie 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy - …......zł nastąpi w ciągu 30 dni po dokonaniu odbioru końcowego.

3. Zwolnienie 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy - ….. zł nastąpi najpóźniej w 15 dniu po upływie terminu gwarancji.

4. Jeżeli w toku realizacji przedmiotu umowy ustalona wysokość zabezpieczenia z jakichkolwiek przyczyn ulegnie zmniejszeniu poniżej ustalonej wartości robót (wysokości wynagrodzenia ) lub jeżeli z powodu zwiększenia się wartości robót należałoby zabezpieczenie odpowiednio zmniejszyć lub zwiększyć Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić wniesione zabezpieczenie w terminie 14 dni od daty wezwania go przez Zamawiającego.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w innej formie niż pieniądz należy złożyć dwa dokumenty - jeden na 70% wartości, a drugi na 30% wartości - z odpowiednimi terminami

ważności.

§ 17 W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

§ 18 W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie robót właściwych do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 19 Umowę niniejszą sporządza się w 2 egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY							WYKONAWCA